部署运维方案与现场信息收集

RVC 实时变声 · 服务器客户端

文档编号：DH-UVTC-D09　　版本：V1.0　　密级：内部资料 · 注意保存

| 编制人 / 日期 | 研发：____________ ____年__月__日 | 审核人 / 日期 | 技术负责人：____________ ____年__月__日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 批准人 / 日期 | 研发总监：____________ ____年__月__日 | 会签 / 日期 | 业务 / 法务 / 安全：____________ ____年__月__日 |

说明：签名栏请手填姓名与日期。下文按当前已交付能力编写，未做能力不写进验收范围。

# 0  交付范围与架构

本方案对应「服务器客户端 + 远端 GPU 推理」模式：客户电脑只跑界面和声卡，变声计算在 NVIDIA Tesla T4 推理机上完成。客户机不需要独立显卡，也不随包装模型文件。

数据路径：麦克风 → 客户机 Windows 客户端 → WebSocket（TCP 8765）→ 推理机加载角色并实时变声 → 回传音频 → 耳机/扬声器（或可选虚拟声卡）。

| 产品形态 | Windows 桌面客户端（PySide6），不是浏览器、不是网页坐席。 |
| --- | --- |
| 安装包 | RVC实时变声-服务器版安装.exe（Inno Setup）；亦可解压绿色包 RVC服务器客户端.zip。 |
| 推理服务 | server/rvc_server.py，监听 0.0.0.0:8765，由 start_rvc.sh 看门狗拉起。 |
| 协议与端口 | ws://推理机IP:8765（明文 WebSocket）。本期不上 wss、不上 WAF、不上独立接入网关。 |
| 并发 | 默认一人一机，--max-sessions 1。第二路需第二台 T4，或评估后显式加大路数。 |
| 本期不做 | 坐席账号、配置中心下发、开机自启、远程自动升级、浏览器接入、TensorRT、TLS 证书。 |

# 一、移动云侧部署

| 云资源开通 | GPU：NVIDIA Tesla T4 × 1。建议规格（按云厂商实际套餐改填）：16 vCPU / 64 GB 内存 / 系统盘 ≥ 100 GB SSD / 数据盘 ≥ 200 GB。 地域：选距客户最近的可用区，降低 RTT。网络：公网 IP 或专线/VPN；单路实时变声建议预留 5～10 Mbps。 现网规格请现场填写：vCPU ____ / 内存 ____ GB / 系统盘 ____ GB / 带宽 ____ Mbps / 地域 ________。 |
| --- | --- |
| 网络与安全 | VPC + 子网。安全组入站：TCP 8765（推理，对客户网段或公网按策略开放）；TCP 22（运维，仅跳板/办公网）。其余端口默认拒绝。 本期：ws://，不部署 WAF、不部署 TLS 证书、不采购独立 DDoS 高防。若后续改 wss://，再补证书与 443 转发。 |
| 服务部署 | 工作目录示例：/root/songwang/rvc-infer。启动：python server/rvc_server.py --host 0.0.0.0 --port 8765。 模型：assets/weights/*.pth；索引：assets/indices/*.index。客户端只传文件名，远端必须有同名文件。 看门狗：start_rvc.sh 循环拉起进程。CUDA 上下文损坏（illegal memory access 等）进程主动退出，由看门狗重启；10 分钟内第 3 次起等待 30 秒，第 6 次起等待 120 秒。 |
| GPU 环境 | NVIDIA 驱动 + CUDA 11.8 + Python 3.11 + PyTorch cu118。T4 推理精度：FP16。启用 CUDA Graph 预热。 不使用 TensorRT。公共特征：HuBERT、音高 RMVPE、检索 FAISS Top-K=4。 |
| 数据区 | 模型与索引存放推理机本地盘，不随客户安装包分发。定期备份 assets/weights、assets/indices。 服务日志：rvc_server.log。客户机角色名单与地址：%AppData%\RVC实时变声\（覆盖安装不冲掉）。 |
| 扩容 | 当前为有状态单机推理，不是无状态网关。扩容方式：新增 T4 实例、部署同一套服务、客户机改填新地址。禁止在未评估 GPU 占用前把单机 max-sessions 盲目加大。 |

# 二、现场客户端部署

2.0  安装与配置

- 客户电脑：Windows 10/11 64 位，麦克风 + 耳机/扬声器，能访问推理机 TCP 8765。不需要本机 NVIDIA 显卡。

- 安装：双击「RVC实时变声-服务器版安装.exe」，按向导安装到当前用户目录。也可解压绿色包，直接运行 RVC实时变声.exe。

- 打开软件 → 右侧勾选「远程服务器」→ 地址填 ws://推理机IP:8765 → 点「连接」→ 选角色 → 点「开始变声」。

- 音高、检索、共振峰可现场微调，保存在本机 AppData。无坐席账号，无需登录。

- 虚拟声卡不是安装包内置项。仅当变声需要送进微信/其它软件时，再单独安装 VB-CABLE，并把客户端输出选到 CABLE Input。

- 本期无开机自启、无远程自动升级。版本更新由实施人员替换安装包；客户已有 AppData 角色名单不会被覆盖，更新角色需删除 %AppData%\RVC实时变声\speakers.json 后重开。

预置角色（安装包内名单，模型在服务器）：

| 界面显示名 | 模型文件 | 索引文件 |
| --- | --- | --- |
| myvoice 200轮 | myvoice.pth | myvoice.index |
| shanxi | shanxi_e200_s11800.pth | shanxi.index |
| OP2694892 | OP2694892_e50_s4900.pth | OP2694892_added_IVF1676_…v2.index |
| OP2701992 | OP2701992_e50_s4950.pth | OP2701992_added_IVF1590_…v2.index |
| OP2655302 王娟 | OP2655302_e200_s22200.pth | OP2655302_added_IVF1887_…v2.index |
| OP2671842 爼海峰 | OP2671842_e200_s20400.pth | OP2671842_added_IVF1602_…v2.index |
| OP2687374 牛志鹏 | OP2687374_e200_s22600.pth | OP2687374_added_IVF2131_…v2.index |
| OP2701067 刘智贤 | OP2701067_e200_s28800.pth | OP2701067_added_IVF2531_…v2.index |

大模型首次切换可能需要十几秒，属正常加载，不是断网。状态栏应保持「已连接」，切勿按防火墙故障处理。

## 2.1  现场上线前检查清单

| 检查项 | 标准 | 确认 |
| --- | --- | --- |
| 客户机系统 | Windows 10/11 64 位；已安装本方案对应版本客户端。 | □ |
| 到推理机网络 | 能访问 ws://推理机IP:8765。建议 RTT < 50 ms（同城/专线更佳）。安全组已放行 TCP 8765。 | □ |
| 连接状态 | 点「连接」后状态为「已连接 · Tesla T4 ·（角色名）」，不是「连接超时 / 安全组」误报。 | □ |
| 耳机麦克风 | 系统能识别设备；客户端输入/输出下拉能选到；佩戴耳机，避免扬声器回授。 | □ |
| 角色加载 | 能选中预置角色并加载完成（大模型允许十几秒）。换角色后可变声。 | □ |
| 实时变声 | 点「开始变声」有输出；卡顿数值可接受；无持续炸麦、无长时间静音。 | □ |
| 虚拟声卡 | 非必须。仅当要送入其它软件时：已装 VB-CABLE，输出选 CABLE Input。不需要则填「不适用」。 | □ |
| 本机存储 | 角色与地址写入 %AppData%\RVC实时变声\；重装软件后名单仍在。 | □ |

说明：本产品不是浏览器坐席，检查清单不含 Chrome/Edge、不含「在线 WEB 系统里选虚拟声卡」。

# 三、灰度发布

| 阶段 | 范围 | 观察 | 进 / 退条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灰度 1 | 1 台客户机、1 路，连现网 T4，真实对讲 1～2 小时。 | 连通、换角色、时延/卡顿、炸麦、掉线、CUDA 是否被看门狗拉起。 | 连续 2 小时无断连且换模型可恢复 → 进入灰度 2。出现无法恢复的断连或必崩模型 → 回退，查 rvc_server.log。 |
| 灰度 2 | 仍按单路验收。若需第 2 路：另备 T4，或评估后调整 max-sessions，不得默认同机双路。 | 同上，加长时间稳定与指定角色音质（王娟 / 爼海峰 / 牛志鹏 / 刘智贤）。 | 连续 5 个工作日达标 → 验收全量。不达标则维持灰度 1 或回退。 |

# 四、现场信息收集（实施填写）

以下由实施人员在现场或开通后填写，作为开通记录。

| 客户名称 | ________________________________ |
| --- | --- |
| 现场地址 | ________________________________ |
| 现场联系人 / 电话 | ____________ / ____________________ |
| 客户机数量 / 系统 | ____ 台 Windows 版本：____________________ |
| 推理机公网/内网 IP | ____________________ 客户端填写：ws://________:8765 |
| 云主机规格 | vCPU ____ / 内存 ____ GB / 磁盘 ____ GB / 带宽 ____ Mbps / 地域 ________ |
| 安全组放行 | TCP 8765 已放行：是 / 否 来源网段：____________________ |
| 实际使用角色 | ________________________________ |
| 是否使用虚拟声卡 | 否 / 是（软件名称：__________，输出设备：__________） |
| 开通日期 / 实施人 | ____年__月__日 实施人：____________ |
| 遗留问题 | ________________________________ |

# 五、运维应急

| 现象 | 处理 |
| --- | --- |
| 客户端提示连接超时，且尚未连上 | 查地址是否 ws://IP:8765；本机能否访问该 IP；云安全组/防火墙是否放行 TCP 8765；推理进程是否在监听。 |
| 已显示已连接，换角色失败或报连接超时 | 属加载等待，不是防火墙。大模型允许十几秒。再点一次角色；反复失败再重新「连接」。 |
| 变声中断、服务无响应 | 查推理机进程。看门狗应自动拉起。必要时在服务器执行：pkill -f 'server/rvc_server.py'（由看门狗重启）。 |
| 显卡 illegal memory access | 进程会主动退出交给看门狗。短时间反复崩溃应查是否某个模型必崩，查看 rvc_server.log，不要连续手动狂点加载。 |
| 客户看不到新人名 | 删除该电脑 %AppData%\RVC实时变声\speakers.json 后重开客户端，会从安装包拷贝最新名单。 |
| 角色加载提示找不到文件 | 核对服务器 assets/weights、assets/indices 是否有同名 .pth / .index，客户端只传文件名。 |

附录  客户使用步骤（可撕给现场）

- 安装并打开「RVC实时变声」。

- 勾选远程服务器，填写 ws://推理机IP:8765，点「连接」。

- 在角色列表选择对应人员（如 OP2701067 刘智贤），等待加载完成。

- 选择麦克风和耳机，点「开始变声」。

- 卸载：开始菜单「卸载 RVC实时变声」，或 Windows 设置 → 应用。